|  |
| --- |
| **大连市专项债券项目支出绩效评价表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 大连市第五人民医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目 |
| 项目主管部门 | 大连市卫生健康委 |
| 项目实施单位 | 大连市第五人民医院 |
| 2023年专项债券额度（万元） | 1000 |
| 年度总体目标 | 年度目标 | 实际完成情况 |
| 完成全部配套设备招标采购，完成主体工程封顶 | 完成全部配套设备招标采购，主体工程完工。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 共性指标（10分） | - | 预算执行率 | - | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成设备招标采购数量 | 412台/套 | 412台/套 | 6 | 6 | 　 |
| 完成主体工程层数 | 5层 | 5层 | 6 | 6 | 　 |
| 完成建筑面积 | 3350平方米 | 3350平方米 | 6 | 6 | 　 |
| 主体工程完工率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 合同签订数 | 15个 | 15个 | 6 | 6 | 　 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 设备质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 年度计划完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提升资产使用率 | 提高 | 提高 | 8 | 8 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升区域人群就医感受 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 　 |
| 改善就医条件 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | 　 |
| 环境效益指标 | 改善医院自然环境 | 提高 | 提高 | 5 | 4.5 | 　 |
| 有效提升疾病的传播控制能力 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | 　 |
| 放射防护验收通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 得分合计 | 100 | **99.5** | 　 |